| 私立学校新設認可に係る一般的なスケジュール 時 期 | 学 校 | 県 |
| --- | --- | --- |
| 前々年度９月 前々年度３月 前年度４月 前年度５月 前年度６月 当年度４月 | 計画相談 (開校の前年度４月頃に校舎が８割 程度完成するよう逆算した時期) 校舎着工 申請書提出 学校PR開始 (申請中であることを付記) 募集活動開始 校舎完成 入試実施 | 計画聞き取り 申請書受理 |

計画書提出・事前相談

認　可　申　請

私学審議会出席

開　　校

私学審議会報告

私学審議会諮問

(申請内容審査)

私学審議会開催

（聞き取り等）

新設施設など必要に応じ現地調査

私学審議会開催

(認可の可否を検討)

私学審議会答申

知事認可